「福帮帮」项目内部说明文档

## 一、项目概述

- 项目定位：面向福州大学学生的校园资源互助与生活服务平台

- 核心双模块：闲置物品交易 + 校园攻略分享

- 核心痛点：

- 信息分散：二手交易、学习攻略和生活信息分布在 QQ 群、小红书等多个平台，查找不便

- 时效模糊：二手物品是否仍在售、攻略内容是否过时，难以快速确认

- 资源割裂：看完备考经验后仍需单独搜索教材，信息与物品缺少关联

- 流程断裂：查找信息、联系卖家和线下面交需要跨多个平台，操作繁琐

- 核心价值：打造集交易与分享于一体的校内便民互助社区；区别于闲鱼、小红书等通用平台，主打校园垂直场景与资源联动，更贴近本校学生需求。

- 第一版范围：采用平台独立账号注册登录，优先完成商品管理、搜索筛选和攻略发布；暂不接入学校数据库或学号认证。

## 二、核心功能说明

### 2.1 校园闲置物品交易

- 基础功能：物品发布 / 求购、搜索与分类筛选、在售状态管理、联系卖家

- 校园特色：教材 / 毕业季 / 备考资料专属分类、校内面交点文字指引

### 2.2 校园攻略分享社区

- 内容方向：学习攻略（选课 / 复习 / 保研）、生活指南（食堂 / 宿舍 / 快递）、新生入学、活动周边

- 基础功能：图文发布、标签分类、搜索、点赞收藏评论（按进度选做）；攻略与闲置可先通过标签简单关联

### 2.3 典型使用场景

- 考研备考：查询复习经验 → 查看推荐书目 → 搜索二手教材 → 联系卖家线下面交

- 新生入学：阅读入学攻略 → 整理宿舍用品清单 → 淘校园闲置 → 线下自取

- 毕业离校：整理闲置物品 → 一键发布上架 → 对接低年级买家 → 完成交易

## 三、小组分工与职责

总负责人：陈嘉源 —— 整体需求把控、进度管理、对外对接

### 1. 后端组（3 人）

负责人：[陈浩洋]
成员：[陈嘉源]、[陈俊洁]
核心职责：

- 用户、物品、攻略等基础数据库设计与维护

- 两大模块的后端接口与业务逻辑实现

- 接口说明、基础数据校验与前后端联调支持

### 2. 前端组（3 人）

负责人：[朱朝阳]
成员：[周祺粲]、[朱鸣谦]
核心职责：

- 1 人负责闲置交易模块全页面开发与交互

- 1 人负责攻略分享模块全页面开发与交互

- 1 人负责公共组件、页面适配、前后端联调配合

### 3. UI & 汇报组（4 人）

负责人：叶嘉辉
成员：张溯昉、陈致均、吴思凡
核心职责：

- 整体视觉风格、界面设计、交互规范制定

- 答辩 PPT、博客排版、项目物料的视觉美化

- 答辩稿撰写与现场汇报展示

### 4. 执行支持组（3 人）

负责人：陈墨涵
成员：陈唯、曾文涵
核心职责：

- 测试岗（2 人）：按清单进行功能测试、Bug 截图记录与复测、测试用例整理

- 文档岗（1 人）：文档排版、种子内容填充、关键截图整理、演示资料准备

## 四、项目整体里程碑

| 阶段 | 时间 | 核心产出 | 主要负责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立项阶段 | W6 | 项目说明文档、产品原型、任务分工 | 总负责人 + 全体 |
| 核心开发 | W7-W10 | 普通注册登录、闲置交易核心流程 | UI 组 + 前后端组 |
| 拓展联调 | W11-W12 | 攻略模块、标签关联、整体联调 | 技术全体 |
| 测试优化/迭代 | W13-W14 | 功能测试修复、内容与演示准备 | 支持组 + 技术组 |
| 收尾答辩 | W15-W16 | 最终项目交付、答辩 PPT、结题博客提交 | 全体 |

## 五、内部协作规则（AI生成）

- 每周固定开 1 次短会（暂定周日晚），各小组同步进度、反馈问题

- 各小组负责人每 2 至 3 天在群内同步进度，有阻塞风险及时上报

- 所有文档、设计稿、代码统一归档到共享文件夹，命名规范清晰

- 问题先在小组内解决；如超过 1 天仍无进展，及时上报总负责人协调